## Slide 1
CP7 백엔드 개발 로드맵
V0 프론트(API 도출목록 ~200개) ↔ cp7 DB(61테이블) 매핑
현장 → 계약 → 청구 → 승인 → 입금확인 → 지급

## Slide 2
01
V0 성격 & 접근
4개 앱 = 단일 도메인의 단계 분할 (현장→계약→청구→승인→입금확인→지급)
전부 Zustand 목업 → 화면 의도로 역추론한 API 명세. 백엔드는 0부터.
API 도출목록이 이미 업무명(camelCase) → 우리 'DB 은닉' 규칙과 일치
→ Request/Response 명으로 그대로 차용 가능

## Slide 3
02
API 영역 ↔ DB 테이블 / 커버리지
API 영역 | 핵심 DB 테이블 | 상태
인증·회원가입 | cp_usr, cp_sbjt, cp_usr_auth, cp_lgn_hstr | ✅ 완료(+/auth/me·SMS 미구현)
현장 / 계약 | cp_site / cp_ctrt(+grp/rltp/sign/elct) | ⬜
청구 / 승인 | cp_bill(+보조) / cp_sgnf(_dtl/_line) | ⬜
입금확인 / 지급 | cp_dpst,cp_bill_dpst_mtch / cp_pmt,cp_pmt_ldgr | ⬜
압류/증명서 | cp_szr/_ctrt | ⬜
항목 마스터(근/장/재) | cp_sbjt, cp_sbjt_mbr/_ocpt/_acct | ⬜
계좌 / 검색·룩업 | cp_sbjt_acct,cp_cmn_acct_vrfc / cp_cmn_cd | 🔶 보조검증만
설정(회사/부서/사용자) | cp_cmn_dept/_usr, cp_usr/_auth, cp_intd_optn | ⬜
통계 / 메뉴·코드 | 집계(cp_bill/pmt/ctrt) / cp_menu, cp_cmn_cd | ⬜

## Slide 4
03
갭 · 먼저 합의할 결정사항
항목 | 내용 / 결정
role vs adminLevel | role(owner/prime/sub)=계약 지위(파생) ↔ adminLevel=tp_auth_usr. 다른 축
e계좌 모델 | 단일 컬럼 불명확 — cp_dpst.no_elct_acct / cp_sbjt_acct(신탁) 조합 추정 → 확정
대출·전자카드 | 대응 테이블 없음 → 신규테이블/외부연동 여부
ChangeLog 이력 | API 범용 */history ↔ DB 테이블별 *_hstr → 전략 정의
채번 cd_task | cp_sn_seq CT/BI/CL/PM… → 계약=CT, 청구=BI? 매핑표 확정
상태머신 코드 | st_bill/st_aprv/st_pmt 값을 cp_cmn_cd에서 확정

## Slide 5
04
공통 토대 (모든 화면의 전제)
토큰 스코핑 — 클레임 subjectId(회사)+계약지위로 buyer/seller 필터
페이징·검색 표준 — page/size/sort/keyword + ApiResponse 페이지 래퍼
공통코드 조회 API — cp_cmn_cd by cd_grp (드롭다운 전부 의존)
채번 cd_task 매핑 — SequenceService(F_GET_SN) 이미 존재
권한 게이팅 — tp_auth_usr 기반 @Auth 확장

## Slide 6
05
단계별 로드맵 (의존 순서)
Phase | 범위 | 근거
0 완료 | auth(login/logout/reissue), member(join+보조검증), crosscert | ✅
1 기반 | 공통코드 조회 · /auth/me · 회사/부서/사용자 설정 · 계좌 · 검색/룩업 | 드롭다운·스코핑 전제
2 골격 | 현장(Site) → 계약/하위계약(Contract) | 청구의 부모, 채번·e계좌
3 청구 | 청구(Billing) CRUD + 항목 마스터(근/장/재/기타) | 핵심 업무
4 승인 | 청구승인 워크플로(cp_sgnf 결재) + 상태머신 | 청구 의존
5 지급 | 입금확인·매핑 → 대금지급(cp_pmt) → 거래내역 | 승인 의존, 대용량
6 부가 | 압류/증명서 · 통계/대시보드 · 외부연동(SMS/실명/대출/카드) | 마무리

## Slide 7
06
다음 액션
① Phase 1의 '공통코드 조회 API + /auth/me' 부터 시작
작고, 모든 화면이 의존, DB 이미 존재(cp_cmn_cd) → 빠른 토대
② 병행해 갭 6개 결정 (role 파생 규칙 · 채번 cd_task · e계좌 모델)
Phase 2~5 설계의 전제 → 먼저 못박아야 재작업 방지